| 附件 2019年化工行业重点项目表（建成投产） 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 所在地 | 企业名称 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年 推进目标 |
| 1 | 长治 | 山西潞安煤基清洁能源公司 | 180万吨高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目扩产240万吨/年技改项目 | 建设35万吨Ⅲ类基础油、3000吨MPAO、20万吨单烷烃分离、3000吨戊二醇、5000吨FTO、2万吨MPAO、10万吨高碳醇、2万吨烷基酚、20万吨高热氧化安定性高密度航空煤油及柴油生产装置及配套公辅设施。 | 2017.9- 2022.6 | 262360 | 30100 | 部分投产 |
| 2 | 长治 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 年产3万吨锦纶6棉型短纤维项目 | 主要建设办公楼、车间、成品库、开关站、循环冷却水站、脱盐水站、综合动力站等。 | 2018.8- 2019.10 | 50000 | 45000 | 建成投产 |
| 3 | 长治 | 山西襄矿泓通煤化工有限公司 | 20万吨/年乙二醇 | 煤炭气化、净化、合成等装置，以及备煤、加压气化、变换、低温甲醇洗、空分装置、公用工程及配套辅助设施。 | 2013.2- 2019.6 | 455000 | 4563 | 建成投产 |
| 4 | 临汾 | 山西沃能化工科技有限公司 | 年产30万吨乙二醇联产LNG项目 | 建设焦炉煤气净化装置、转炉煤气提纯CO装置、深冷分离装置、草酸二甲酯（DMO）装置、乙二醇装置、LNG装置，原水处理装置、液体储运罐及火炬等。 | 2018.6- 2019.11 | 364000 | 200000 | 建成投产 |
| 5 | 太原 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 800吨/天R-GAS气化技术工业示范装置项目 | 完成800吨/天工业示范装置工程基础设计和详细设计，完成机械竣工，开始联合试运行和负荷试车。 | 2018.9- 2019.12 | 53675 | 28323 | 建成投产 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 1185035 | 307986 | —— |
| 2019年化工行业重点项目表（开工建设） |
| 单位：万元 |
| 序号 | 所在地 | 企业名称 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年 推进目标 |
| 1 | 长治 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 5万吨/年锦纶6高性能工业纤维项目 | 中控楼、 生产厂房、设备购置。 | 2019.6- 2020.12 | 37653 | 20000 | 开工建设 |
| 2 | 临汾 | 山西蔺鑫煤焦化有限责任公司科鑫炭材料有限公司 | 5亿m3/年（30万吨/年）LNG清洁能源配套510万吨/年焦化项目、8万吨/年针状焦配套30万吨/年焦油精深加工项目 | 新建6×65孔JNX3-70-2型7.0m大型顶装焦炉（含3×220t/h干熄焦装置），备煤系统、炼焦系统、焦处理系统、煤气净化系统、焦炉煤气压缩装置、焦炉煤气净化与甲烷化装置、深冷液化和LNG生产设施及配套的公辅设施；新建2×4.0万吨/年针状焦生产装置，包括焦油蒸馏、工业萘结晶、沥青预处理、延迟焦化、煅烧及公辅工程等。 | 2019.3- 2021.12 | 670000 | 40000 | 开工建设 |
| 3 | 大同 | 同煤集团有限责任公司 | 年产60万吨烯烃项目 | 项目一期用地1008亩，建设规模为聚乙烯25.13万吨/年，聚丙烯44.12万吨/年；主要装置有：甲醇制烯烃装置、烯烃分离装置、聚乙烯装置、聚丙烯装置及其它配套公用工程。 | 2019.3- 2021.9 | 1009200 | 40000 | 开工建设 |
| 4 | 大同 | 中国海洋石油集团有限公司 | 山西大同低变质烟煤清洁利用示范项目 | 以大同地区的低变质烟煤为原料生产天然气，建设总规模为40亿标方/年煤制合成天然气，副产石脑油、硫磺等合计约30万吨/年。 | 2019- 2022 | 2286642 | 110000 | 开工建设 |
| 5 | 晋城 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 巴公循环经济产业园区综合改造升级项目 | 本项目利用两台GSP粉煤加压气化装置，将巴公地区公司所属化工企业气化净化等装置统一升级改造，在将园区企业建设为低排放低耗能的现代煤化工整体板块上，向下延伸30万吨乙二醇（总投资48亿元）或30万吨己内酰胺（总投资75亿元）产品线路。 | 2019- | 480000 | 70000 | 开工建设 |
| 6 | 阳泉 | 阳煤集团平定化工公司 | 2×20万吨/年煤制乙二醇项目二期工程 | 按照原报批项目2×20万吨/年煤制乙二醇项目,在厂内现有二期预留地，建设乙二醇项目二期工程，即20万吨/年乙二醇。主要建设内容主装置有气化、净化、乙二醇等装置，公用工程有锅炉、空分、水系统等装置，同时配套建设安全、环保、消防等设施。 | 2019.1- 2021.12 | 357000 | 60000 | 开工建设 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 4840495 | 340000 | —— |

| 2019年化工行业重点项目表(前期工作) 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 所在地 | 企业名称 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年 推进目标 |
| 1 | 长治 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司 | CO2重整利用工业废气生物发酵法生产20万吨/年燃料乙醇（一期2万吨/年示范项目） | 发酵制乙醇装置、乙醇精馏装置、 罐区及配套设施。 | 2018.9- 2019.9 | 14675 | 11763 | 前期工作 |
| 2 | 吕梁 | 山西金岩精细化工有限公司 | 焦炉气综合利用一期40万吨/年乙二醇联产20万吨/年LNG项目 | 项目主要建设焦炉气制LNG（含焦炉气预处理、焦炉气低温分离甲烷液化制LNG）、气化、合成气净化（含变换、甲醇洗、一氧化碳冷箱分离、PSA提纯氢气、硫回收等单元）、乙二醇合成、动力站以及相关配套公用工程、辅助设施及厂外工程等。 项目以焦炉气、焦粉等为原料，采用低温分离、中高压羰化等工艺，形成年产40万吨优等乙二醇、20万吨LNG的生产能力。 | 2018.11- 2020.11 | 519389 | 70000 | 前期工作 |
| 3 | 吕梁 | 山西远尔州绿色能源科技有限公司 | 1000万吨/年低阶煤分质综合利用项目一期300万吨/年 | 新建回转窑系统、高温除尘系统、烟气脱硫系统、焦油回收单元、酚氨回收单元、储运区、公用工程、办公区及相关配套设施等，总建筑面积435600平方米 | 2018- 2020 | 112200 | 50000 | 设备购安 |
| 4 | 朔州 | 阳煤集团朔州能源有限责任公司 | 低阶煤分质清洁利用多联产项目 | 建设低阶煤热解-加氢-气化一体化装置、变换装置、净化装置、生产公用辅助工程及附属配套设施。 | 暂无 | 398000 | 1000 | 前期工作 |
| 5 | 临汾 | 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 | 新建100万吨／年焦炉煤气制甲醇综合改造项目 | 主要建设1套10万Nm3/h空分装置、3台2000吨/天气化装置（2开1备）、100万吨/年甲醇合成装置、2台420吨/h锅炉及配套低温甲醇洗、硫回收、甲烷深冷分离、公辅设施等。 | 暂无 | 689526 | 50000 | 暂无 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 1102201 | 182763 | —— |